**Звіт заступника міського голови Віталія ЯКУБОВА**

**за 2023 рік**

Основним завданням житлово-комунального галузі, яку я координую, є надання якісних послуг та задоволення потреб населення у створенні комфортних умов проживання на території населених пунктів міської територіальної громади.

Тож у звітному періоді вдалося частково вирішити проблеми стану доріг, які накопичились протягом останніх десятиліть. На ці цілі станом на 08.12.2023 спрямовано 113 456,6 тис. грн. Значну увагу приділили поточному ремонту доріг, особливо у приватному секторі. Підсипку та грейдерування здійснено на 239 вулицях громади та здійснено ремонт асфальтобетонного покриття на 66 вулицях. Додатково встановлено на найбільш аварійно-небезпечних ділянках доріг 5 лежачих поліцейських, поновлено дорожні знаки та дорожню розмітку.

Також, цьогоріч проведено капітальний ремонт 6,48 км доріг та 7203 м2 тротуарів:

- вул. Героїв Крут;

- вул. Володимира Великого**;**

- вул. Академіка Лисіна;

- вул. Івана Мамайчука;

- вул. Військової Доблесті**;**

- від вулиці Олександра Чернявського до вулиці Євгена Коновальця,;

- 2-й провул. Звягельський;

- провул. Звягельський;

- вул. Михайла Вербицького;

- вул. Гетьмана Сагайдачного.

- вул. Довженка, вул. Шкільна в с. Пилиповичі;

- вул. Садова в с. Великий Молодьків;

- 2-й провул. Центральний в с. Наталівка;

- вул. Корольова в с. Дідовичі**;**

Розпочато та необхідно продовжити в наступному році роботи з капітального ремонту доріг та тротуарів на вул. Анни Ярославни, 3-ому провул. Зарічному, вул. Гетьмана Сагайдачного, вул.Миру в с. Городище.

В ході експлуатаційного утримання вуличного освітлення здійснено монтаж 4 км нових ліній електропередач з установкою світильників, замінено 2,6 км ліній електропередач. Загалом на відновлення мереж зовнішнього освітлення за 11 місяців 2023 року з місцевого бюджету витрачено 2396,9 тис. грн.

З року в рік КП ЗМР «Звягельтепло» проводить модернізацію теплового господарства.

В цьому році підприємством реалізовані  такі заходи, як

- технічне переоснащення котельні по вул. Соборності,68 та по вул. Гетьмана Сагайдачного,89;

- здійснено модернізацію насосного обладнання в котельнях за адресами: вул. Київська ,8, вул. Князів Острозьких,58, вул. Житомирська,29;

- здійснено реконструкцію теплових мереж протяжністю 949 п.м в однотрубному обчисленні;

- встановлено автоматизована систему керування з диспетчеризацією котельні ЗОШ №5 по вул. І.Франка,30;

- замінено 15 теплових лічильників на житлових будинках та здійснено ряд інших заходів передбаченим планом в рамках підготовки до опалювального періоду.

Для підготовки теплового господарства міста КП ЗМР «Звягельтепло» використано 23825,1 тис. грн, в т.ч. 19321,8 тис. грн – коштів місцевого бюджету та 4503,3 тис. грн – власних коштів підприємства.

Вода – найважливіший ресурс для кожного з нас. Тож спільно з Вами ми продовжили підтримувати стабільну роботу КП «Звягельводоканал». В цьому році здійснили 1776 м заміну водопровідних мереж на вул. Нестора Літописця, вул. Михайлівська, вул. Анни Ярославни та збудували 370 м нової каналізаційної мережі на вул. Михайлівська, розпочали роботи з реконструкції водопровідної мережі по вул. Волі та каналізаційної мережі по вул. Лесі Українки.

На насосній станції ІІ-го підйому по вул. Житомирська, 85 здійснено реконструкцію покрівлі, проводиться заміна старого фільтруючого матеріалу на новий та проводяться роботи по модернізації комплексу очисних споруд водопідготовки, встановлюється система диспетчеризації, управління та автоматизації.

На основному виробництві підприємства (вул. Водопровідна, 50-А) проводиться модернізація електролізної установки на фільтрах, автоматизація та диспечеризація процесів водопідготовки, здійснюється монтаж станції автоматичного дозування реагентів.

На очисних спорудах каналізації в с. Чижівка вже завершено роботи по реконструкції електричних мереж із встановленням сонячної електростанції потужністю 150 кВт та проводиться реконструкція із встановленням нових турбоповітродувок.

На центральній каналізаційній станції встановлено систему управління та автоматизації, диспетчеризації та охоронної системи, допоміжне обладнання для відеоспостереження та охорони об’єкту.

Розпочато роботи з будівництва каналізаційної насосної станції по вул. Гоголя та обвідного каналізаційного колектора, а також підвищувальної насосної станції по вул. Романа Шухевича. Проводяться роботи з модернізації із заміною обладнання бювету на вул. Юрія Ковальського, разом з поточним ремонтом будівлі.

Для виконання вищезазначених робіт до статуту КП ЗМР «Звягельводоканал» спрямовано 107 379,3тис. грн коштів місцевого бюджету.

 Для енергетичної безпеки комунальних підприємств КП ЗМР «Звягельводоканал», КП ЗМР «Звягельтепло» придбано 9 генераторів. Завдяки співпраці з проектом USAID  «ГОВЕРЛА» ми отримали 5 генераторів. Наразі, підприємства забезпечені генераторами в повному об’ємі, це 27 генераторів має КП ЗМР «Звягельтепло» та 19 генераторів різних потужностей КП ЗМР «Звягельводоканал».

Поновлено парк комунального автотранспорту на 5 одиниць, а саме: асенізаційна машина (2646,0 тис. грн), самоскид з краном-маніпулятором (6489,9 тис. грн), багатофункціональна самохідна установка класу амфібія «TRUXOR T-40» з додатковим навісним обладнанням ( 9540,7 тис. грн) самоскид (3 497,0 тис. грн), сміттєвоз (6297,0 тис. грн). Закуплено обладнання спецпризначення: гідравлічний бур для різки пеньків, гідравлічний молот для екскаватора (1110,8 тис. грн). Загальна вартість техніки склала 29581,4 тис. грн.

Докладено максимум зусиль, щоб зробити нашу громаду комфортною для життя та успішною.

Встановлено 6 зупинок громадського транспорту в старостинських округах, встановлюються 12 зупинок у місті, придбані 115 антивандальних та 35 гранітних урн, 273 контейнери для сміття. Видалено 158 аварійних дерев, разом з тим висаджено на території міста 427 дерев. Приділили увагу роботам на кладовищах нашої громади. Наразі здійснюється зрізання дерев на кладовищі на вул. Василя Стуса та здійснюється поточний ремонт вхідної групи кладовища та влаштування доріжок. Також, проводяться роботи з поточного ремонту кладовищ в старостатах. Виконані поточні ремонтні роботи джерел питної води, мереж зливової каналізації. Здійснюється благоустрій території на площі Лесі Українки, 9, сподіваюсь громада позитивно оцінить цей сквер для відпочинку.

Загалом на утримання місць загального користування та благоустрій громади спрямовано станом на 08.12.2023 39 409,9 тис. грн.

Окрім координації житлово-комунального галузі, у звітному періоді приділив значну увагу реалізації заходів, пов’язаних з обороною громади, співпраці з підрозділами ЗСУ, в тому числі по забезпеченню військових частин гарнізону, новостворених підрозділів та добровольчих формувань матеріально-технічними засобами. А також координував питання цивільного захисту населення.

Так, протягом року були виконані основні заходи цивільного захисту, затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради, доукомплектовано матеріально-технічними засобами пункти незламності. Нажаль, в наслідок падіння уламків російської ракети на території громади було зруйновано 5 будинків, пошкоджено понад 60. Ми разом з Вами не залишили людей на одинці із проблемами. Організували розбір завалів, надали матеріальну допомогу, складали акти обстежень та внесли до реєстру пошкодженого та знищеного майна для отримання компенсацій по державній програмі «єВідновлення».

Я дякую усім і кожному хто тримав та тримає цей комунальний фронт разом зі мною, адже кожен з нас наближає перемогу. Вірю, що 2024 рік - це рік ПЕРЕМОГИ.

Заступник міського голови Віталій ЯКУБОВ