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ПІДТРИМКИ ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЇ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ «ЕНЕРГОДІМ ЗВЯГЕЛЬ»
 на 2027-2029 роки
	1
	Назва


Скорочена назва
	Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків на 2027-2029 роки  (далі  - Програма). 
«Енергодім Звягель».

	2
	Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми
	Розпорядження міського голови від 29.09.2026 №283 (о) «Про розробку проєкту Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім Звягель»  на 2027-2029 роки» 

	3
	Ініціатори та розробники Програми
	Управління житлово-комунального господарства та екології міської ради, депутати міської ради, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків громади

	4
	Підстави для розробки Програми
	·  Статут  Звягельської міської територіальної громади;
- Закон України  від  21.05.1997                        №280/97-ВР «Про місцеве  самоврядування  в Україні» із змінами;
-  Закон України від 29.11.2001 №  2866-III «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» із змінами;
- Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», Наглядової ради державної установи «Фонд енергоефективності» від 16.08.2019 року із змінами.

	5
	Головний розпорядник коштів / відповідальний виконавець Програми
	Управління житлово-комунального господарства та екології міської ради

	6
	Учасники Програми
	· Управління житлово-комунального господарства та екології міської ради;
· об’єднання співвласників багатоквартирних будинків громади, учасники програми Фонду енергоефективності.

	7
	Термін реалізації Програми
	· 2027-2029 роки

	8
	Мета
	· підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків та зменшення шкідливих викидів двоокису вуглецю (СО2) в навколишнє середовище компаніями – виробниками енергоресурсів для потреб житлово-комунального господарства шляхом зменшення кількості їх споживання.

	9
	Джерела фінансування Програми

	· місцевий бюджет (бюджет міської територіальної громади);
· грантові кошти від ДУ «Фонд енергоефективності», 
· кредитні ресурси;
· кошти об’єднання співвласників багатоквартирних будинків;
· інші джерела фінансування не заборонені Законами України (благодійні фонди, міжнародні та вітчизняні гранти, кошти інших Програм, інше)

	10

	Загальний обсяг фінансових ресурсів з бюджету громади, необхідних для реалізації Програми
	Затверджується щорічно, орієнтовно по роках: 
2027 рік – 12 000, 0 тис. грн;
2028 рік – 14 000, 0 тис. грн; 
2029 рік – 16 000, 0 тис. грн.

	11
	Очікувані результати виконання
	зниження фінансового навантаження на співвласників багатоквартирних будинків при фінансування конкретних технічних заходів (модернізації багатоквартирного будинку); продовження житлового циклу будинку

	12
	Ключові показники ефективності
	рівень економії енергоресурсів, обсяг скорочення викидів CO₂ та кількість модернізованих багатоквартирних будинків












1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
1.1 Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на місцеві органи влади покладаються обов’язки здійснювати від імені громади та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України та законами України. Саме процес реформування сфери комунальних послуг в житлово-комунальному господарстві є однією з основних проблем сьогодення. Розроблення ефективних заходів з енергозбереження та зменшення обсягів використання енергоресурсів є одним з важливих напрямів розвитку територіальної громади. З метою реалізації на місцевому рівні державної політики енергозбереження, запровадженню комплексного підходу для зменшення фінансового навантаження на об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі - ОСББ), що проводять заходи з енергоефективності, розроблено Програму підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім Звягель»  на 2027-2029 роки.
1.2. Однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем України на сьогоднішній день є житлова. Застарілими є організаційні принципи роботи та управління житлово-експлуатаційних організацій, відсутність системних перетворень у житлово-комунальній сфері, недостатнє фінансування запланованих заходів щодо обліку використання енергоресурсів, утримання та ремонту житлового фонду, його реконструкції і модернізації призвело до незадовільного стану житла в територіальній громаді. Дана Програма передбачає механізм підтримки ОСББ шляхом відшкодування частини понесених прийнятних витрат при впровадженні енергоефективних та енергозберігаючих заходів, передбачених державною Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» (версія №1/2019), затвердженої рішенням наглядової ради Державної установи «Фонд енергоефективності» від 16 серпня 2019 року (остання редакція, затверджена рішенням Наглядової ради ДУ «Фонд енергоефективності» від 28 вересня 2026 року) (далі – Програма Фонду енергоефективності «Енергодім»).
1.3. Удосконалення управління та збереження житлового фонду, його модернізація та заходи з енергозбереження – одна з найважливіших проблем, що постала перед міською владою. 
1.4. Потребує вирішення питання виділення допомоги ОСББ на впровадження заходів енергозбереження, на капітальний ремонт конструктивних елементів та інженерних мереж будинків. 
1.5. Допомога із місцевого бюджету необхідна у впровадженні заходів енергозбереження, першочергових заходів з капітального ремонту, за умови участі співвласників у впровадженні проектів за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів та на умовах співфінансування. Програмою запропоновано порядок використання коштів, передбачених у місцевому бюджеті на відшкодування частини понесених прийнятних витрат на впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів у рамках Програми Фонду енергоефективності «Енергодім». 
1.6. Програма є середньостроковою та реалізовуватиметься впродовж 2027– 2029 років з можливим продовженням її дії окремим рішенням міської ради. Управління житлово-комунального господарства та екології міської ради готує і подає за потреби звіти про стан виконання заходів Програми.

2. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ
2.1. Основною метою Програми є зменшення шкідливих викидів двоокису вуглецю (СО2) в навколишнє середовище компаніями – виробниками енергоресурсів для потреб житлово-комунального господарства шляхом зменшення кількості їх споживання.
2.2. Для досягнення відповідної мети Програма передбачає підтримку ініціатив мешканців багатоквартирних будинків щодо підвищення рівня енергозбереження шляхом впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення енергоефективності та термомодернізації.
2.3. Проміжною метою є стимулювання ОСББ залучати на проведення відповідного комплексу заходів усі наявні механізми фінансової підтримки, зокрема брати участь у Програмі Фонду енергоефективності «ЕНЕРГОДІМ».
2.4. Програма визначає механізм надання фінансової підтримки (відшкодування частини від вартості виконаних робіт на заходи з енергоефективності) ОСББ, які зареєстровані на території Звягельської міської територіальної громади, у вигляді часткового відшкодування вартості прийнятних заходів з енергоефективності на реалізацію проєктів за Програмою «ЕНЕРГОДІМ», визначених розділом 6 Програми.

3. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАВДАНЬ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
3.1. До основних завдань розв’язання проблем, відносяться:
3.1.1 зниження фінансового навантаження на мешканців громади;
3.1.2 підвищення рівня комфорту та якості життя мешканців громади;
3.1.3  стимулювання механізму комерційного фінансування заходів з підвищення енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків;
3.1.4 підвищення культури споживання енергії та відповідальності житлових об’єднань у сфері енергозбереження та енергоефективності.
3.2. Основними цільовими показниками Програми є:
3.2.1 стимулювання ОСББ у проведенні комплексних заходів з підвищення енергоефективності та термомодернізації шляхом реконструкції житлового фонду громади;
3.2.2 зниження видатків мешканців багатоквартирних будинків на опалення, електричну та інші види енергії;
3.2.3 підвищення терміну експлуатації наявного житлового фонду та підвищення його вартості;
3.2.4 популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг впровадження заходів з енергозбереження багатоквартирних будинків.
3.3. [bookmark: _Toc460927319]Основні показники результативності Програми наведено в таблиці згідно додатку 2 цієї Програми.

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
4.1. Стимулювання ОСББ до реалізації комплексних заходів з підвищення енергоефективності та термомодернізації з дотриманням усіх вимог та норм згідно з чинним законодавством України. 
4.2. Формування механізму залучення мешканцями багатоповерхівок (ОСББ) власних або кредитних коштів на фінансування заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків.
4.3. Поліпшення енергоефективності конструкцій і внутрішньо-будинкових систем теплопостачання житлових будівель, підвищення комфортності проживання у них.
4.4. Зменшення обсягів споживання енергоресурсів шляхом стимулювання впровадження комплексних заходів з енергозбереження.
4.5. Додаткове відшкодування частини коштів на енергоефективні заходи сприятиме зменшенню фінансового навантаження при сплаті довгострокових зобов'язань ОСББ.
4.6. Зменшення витрат мешканців багатоквартирних будинків на оплату енергоносіїв.
4.7. Для аналізу досягнення очікуваних результатів ОСББ надає відділу підтримки громадських ініціатив та енергоефективності Звягельської міської ради інформацію про очікувану річну економію енергії від реалізації проєкту (на підставі енергетичного сертифіката) та про очікуване річне скорочення викидів СО2.
4.8. Створення сприятливих умов для відновлення житлового фонду громади та підвищення комфортності умов проживання.
4.9. Формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності.
4.10. Підвищення енергоефективності конструкцій будинку та внутрішньо-будинкових інженерних мереж тепло- та водопостачання.
4.11.  Створення інструментів для розвитку суспільних відносин та підвищення рівня довіри між владою громади, банками та ОСББ.
4.12.  Створення та подальший розвиток спеціалізованих нових джерел фінансування та забезпечення інвестицій житлового фонду територіальної громади.
4.13.  Ефективна реалізація Програми сприятиме формуванню позитивного іміджу органів місцевого самоврядування та підвищенню рівня інвестиційної привабливості громади за рахунок зміцнення соціальної стабільності, розвитку місцевих ініціатив та покращення якості життя мешканців Звягельської міської територіальної громади.
4.14.  Створення сприятливих умов для розвитку суспільних відносин та довіри між міською владою та мешканцями територіальної громади.

5. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
5.1. Головним розпорядником бюджетних коштів є управління житлово-комунального господарства та екології міської ради (далі – Головний розпорядник).
5.2. Фінансування заходів по Програмі здійснюється в межах коштів, затверджених у бюджеті Звягельської міської територіальної громади.
5.3. З метою зменшення фінансового навантаження на ОСББ, фінансова підтримка із бюджету Звягельської міської територіальної громади може надаватися поетапно, якщо ОСББ реалізує послідовне (покрокове) проведення робіт (послуг) на впровадження заходів з енергоефективності (після розробки проєктної документації та її експертизи) згідно з умовами Програми «ЕНЕРГОДІМ». ОСББ може звернутися для отримання поетапної фінансової підтримки після отримання повідомлення від державної установи «Фонд енергоефективності» про схвалення заявки на верифікацію проєкту або виконаних заходів (заходу) з енергоефективності та часткове відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності (далі – Повідомлення про схвалення). 
5.3.1. Покрокова верифікація може бути здійснена тільки щодо Заходів з енергоефективності відповідно до Пакету заходів «Б». Максимальна можлива кількість кроків за одним проектом ОСББ - п’ять. Відшкодування частини вартості понесених прийнятних витрат по пакету «А» («Легкий» або «Легкий» (спрощена версія)) проводиться в один етап (крок).
5.3.2. При покроковій верифікації в рамках одного кроку допускається часткове виконання таких Заходів з енергоефективності, перелік яких є діючим згідно державної Програми Фонду енергоефективності «ЕНЕРГОДІМ» на момент їх здійснення і верифікації.
5.4. Розмір фінансової підтримки ОСББ із бюджету Звягельської міської територіальної громади визначається після верифікації виконаних заходів з енергоефективності державною установою «Фонд енергоефективності» (дана інформація вказується у Повідомленні державної установи «Фонд енергоефективності» про схвалення) і становить:
5.4.1. 10 відсотків (включно) від суми прийнятних витрат з підготовки та реалізації проекту і 20 відсотків  (включно) від суми прийнятних витрат з будівельних робіт за пакетом заходів «А»;
5.4.2. 20 відсотків (включно) від суми прийнятних витрат на підготовку та реалізацію проекту і витрат на будівельні роботи за пакетом заходів «Б»,.
5.4.3. Загальний розмір фінансової підтримки ОСББ  з бюджету громади, за одним житловим будинком (однією адресою) не може перевищувати, залежно від обраного ОСББ пакета заходів з енергоефективності по умовам програми «ЕНЕРГОДІМ»:
· 2,0 млн. грн. за пакетом заходів «А»;
· 6,0 млн. грн за пакетом заходів «Б».
5.5. ОСББ не може отримати фінансову підтримку для часткового відшкодування вартості прийнятних заходів з енергоефективності за даною Програмою, якщо при реалізації зазначених заходів воно залучало кредитні кошти і отримувало відшкодування відсотків за кредитом відповідно до інших державних програм енергоефективності багатоквартирного житлового фонду. Однак може отримати її в рамках реалізації інших заходів по Програмі «ЕНЕРГОДІМ», по яких відшкодування відсотків по кредиту не проводилось та які пройшли верифікацію.
5.6. Обсяги фінансування по роках визначені у додатку 4 до цієї Програми.

6. УМОВИ ТА ПІДСТАВИ НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ. ЗАХОДИ СПІВФІНАНСУВАННЯ
6.1. Відповідно до умов загальнодержавної Програми Фонду енергоефективності «ЕНЕРГОДІМ» для усіх ОСББ, фінансова підтримка надається на відшкодування частини:
- вартості понесених витрат на розроблення енергоаудиту та енергосертифіката будинку;
- вартість понесених витрат на проектного менеджера або експерта із енергозбереження та енергоефективності, який здійснював супровід проєктів за програмою;
- понесених витрат на розроблення проєктно-кошторисної документації та її експертизи;
- понесених витрат на послуги з технічного та авторського наглядів;
- понесених витрат на проведення сертифікації енергетичної ефективності після реалізації проєкту;
- понесених витрат на обстеження інженерних систем будівлі, на яких здійснено заходи із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності під час реалізації проєкту;
- понесених витрат на проведені будівельні роботи, придбані обладнання та матеріали, відповідно для прийнятних витрат (фактично виконаних та належним чином схвалених ДУ «Фонд енергоефективності» робіт) по Пакету «А» («Легкий»);
- понесених витрат на проведені будівельні роботи, придбані обладнання та матеріали, відповідно для прийнятних витрат (фактично виконаних та належним чином схвалених ДУ «Фонд енергоефективності» робіт) по Пакету «Б» («Комплексний»). 
6.2. Bідшкодування частини витрат на енергомодернізацію багатоквартирних будинків та на енергоефективні заходи з міського бюджету здійснюється на роботи щодо підготовки та реалізації проектів (в т. ч. ті, які передбачені в п. 6.1. цієї Програми) та на впровадження нижчезазначених енергозберігаючих заходів для ОСББ, а саме:
6.2.1. «Перелік Заходів з енергоефективності, що входять до Пакету заходів «А» (Легкий)» (обов’язкові заходи / необов’язкові заходи), що визначений Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» (версія №1/2019 зі змінами);
6.2.2.  Перелік Заходів з енергоефективності, що входять до Пакету заходів «Б» (Комплексний) (обов’язкові заходи / необов’язкові заходи), що визначений Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» (версія №1/2019 зі змінами).
6.3. ОСББ несе повну відповідальність за реалізацію відповідного проєкту в рамках Програми Фонду енергоефективності «ЕНЕРГОДІМ» і за надання Звягельській міській раді (відповідальному структурному підрозділу) достовірної інформації, необхідної для відшкодування частини вартості понесених прийнятних витрат з бюджету громади.
7. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
7.1. Фінансова підтримка надається Головним розпорядником у межах бюджетних асигнувань на підставі договору про надання фінансової підтримки (відшкодування частини від вартості виконаних робіт на заходи з енергоефективності) об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку, яке бере участь у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності» (далі – Договір), укладеного між ОСББ та Головним розпорядником. Форма типового Договору наведена у додатку 1 до Програми. 
7.2. Для отримання фінансової підтримки голова або уповноважена особа ОСББ звертається із заявою на ім’я міського голови про надання фінансової підтримки на часткове відшкодування вартості здійснених прийнятних заходів з енергоефективності на реалізацію проєктів за Програмою «ЕНЕРГОДІМ» (далі – Заява), складеною за формою, наведеною у додатку 2 до Програми. Також голова або уповноважена особа ОСББ зобов’язані до заяви особисто подати письмове звернення про укладання Договору, до якого додати належним чином завірені паперові копії та /або електронні копії документів:
1. Останнього діючого сертифікату енергетичної ефективності;
2. Виписки або Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
3. Повідомлення про схвалення державною установою «Фонд енергоефективності» заявки на верифікацію проєкту в цілому або повідомлення про схвалення заявки на верифікацію окремого кроку; 
4. Лист-підтвердження отримання виплати кінцевого траншу гранту в повному обсязі або виплати відповідної частини кінцевого траншу гранту від ДУ «Фонд енергоефективності» з копією виписки з банку про зарахування коштів у рамках Програми Фонду енергоефективності «ЕНЕРГОДІМ»;
5. Гарантійний лист про зобов’язання виконання усіх прийнятних заходів з енергоефективності та термомодернізації багатоквартирного будинку за проєктом згідно обраного пакету та отримання повідомлення про схвалення ДУ «Фонд енергоефективності» заявки на кінцеву верифікацію, або ж зобов’язання повернути кошти до міського бюджету, якщо проєкт не буде завершений по різних причинах.
ОСББ в межах реалізації цієї Програми може подати Заяву до 01 грудня поточного року.
7.3. При покроковій верифікації заходів ОСББ подає Заяву на отримання фінансової підтримки кожного разу після отримання повідомлення державної установи «Фонд енергоефективності» про схвалення заявки на верифікацію. 
7.4. Виплата Головним розпорядником коштів може здійснюватися лише у відповідному бюджетному році. Для цього розпорядженням міського голови утворюється комісія у складі депутатів міської ради, посадових осіб управління житлово-комунального господарства та екології міської ради, відділу підтримки громадських ініціатив та енергоефективності міської ради та фінансового управління міської ради. 
7.5. Комісія формує та затверджує реєстр учасників які відповідають вимогам Програми, та надає протокол комісії до управління житлово-комунального господарства та екології міської ради, на підставі наданого переліку документів учасників Програми (згідно додатку 6 до Програми). Комісія може додатково встановлювати вимоги або змінювати критерії до поданих документів окремим рішенням на своїх засіданнях, якщо це не суперечить вимогам Програми ДУ «Фонд енергоефективності».
7.6. На підставі протоколу комісії та реєстру учасників Програми, управління житлово-комунального господарства та екології міської ради здійснює відшкодування з місцевого бюджету частини понесених витрат від вартості виконаних робіт на заходи з енергоефективності. 
7.7. Після реєстрації Заяви (разом з іншими документами) в системі електронного документообігу, управління житлово-комунального господарства та екології міської ради (далі – Управління) опрацьовує поданий пакет документів. Управління перевіряє отримання Учасниками Програми бюджетних коштів, перерахованих на відшкодування частини вартості понесених прийнятних витрат, шляхом отримання від банку довідок (виписки) про отримання вказаних коштів на рахунки ОСББ.
У випадку наявності асигнувань, передбачених на виконання Програми, в межах бюджетних призначень на відповідний бюджетний  період, Управління на підставі рішення Комісії готує проєкт Договору (за формою у додатку 1 до даної Програми). Управління житлово-комунального господарства та екології міської ради в особі начальника управління укладає Договір з ОСББ у строк не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту прийняття рішення Комісією.
7.8. У випадку відсутності повного пакета документів згідно п. 7.2 даної Програми або відсутності залишку бюджетних асигнувань, передбачених на виконання Програми, представник Управління зобов’язаний повідомити про це ОСББ у письмовій формі – не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання Заяви.
7.9. Управління здійснює розрахунок обсягу фінансової підтримки у вигляді часткового відшкодування вартості прийнятних заходів з енергоефективності відповідно до Повідомлення про схвалення.
7.10. Відповідно до укладених Договорів з ОСББ Головний розпорядник вчиняє всі необхідні дії для реєстрації юридичних та фінансових зобов’язань в межах бюджетних призначень на відповідний бюджетний період в органах Державної казначейської служби України та перераховує кошти фінансової підтримки на поточний рахунок ОСББ в банківській установі, відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.
7.11. Головний розпорядник має право здійснювати заходи щодо перевірки пакету документів та контроль за цільовим використанням коштів, отриманих відповідно до цієї Програми.
7.12. Відповідальність за достовірність даних, відображених у актах виконаних робіт, покладається на замовника та виконавця робіт, а також на сторону авторського та технічного нагляду, відповідно до їхніх повноважень.
7.13 Для оцінки ефекту від енергозберігаючих заходів обов'язковим оновлення Сертифікату енергетичної ефективності будівлі після впровадження заходів.

8. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
8.1. Формування механізму залучення мешканцями багатоповерхівок (ОСББ) власних або кредитних коштів на фінансування заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків.
8.2. Створення та подальший розвиток спеціалізованих нових джерел фінансування та забезпечення інвестицій житлового фонду територіальної громади.
8.3. Поліпшення енергоефективності конструкцій і внутрішньо-будинкових систем теплопостачання  житлових будівель, підвищення комфортності проживання у них.
8.4. Створення сприятливих умов для розвитку суспільних відносин та довіри між міською владою та мешканцями територіальної громади.
8.5. Додаткове відшкодування частини коштів на енергоефективні заходи сприятиме зменшенню фінансового навантаження при сплаті довгострокових зобов'язань ОСББ.

9. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ПРОГРАМИ. ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
9.1. Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому законодавством.
9.2. Контроль за виконанням заходів Програми здійснює Головний розпорядник коштів. 
9.3. Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради після завершення її виконання.
9.4. За результатами проведеного звітування міська рада приймає рішення щодо продовження дії цієї Програми.
9.5. У разі прийняття змін до діючої Програми Фонду Енергоефективності «ЕНЕРГОДІМ» або затвердження нової програми – до цієї Програми можуть бути внесені зміни.
9.6. Орієнтовний перелік ОСББ Звягельської міської територіальної громади, що виявили бажання у 2027-2029 роках бути учасником Програми:
	Назва ОСББ
	Адреса впровадження проєкту з енергоефективності
	Орієнтовна сума відшкодування суми понесених витрат на реалізацію проєкту з енергоефективності (тис. грн)

	ОСББ «Успішне 2026»
	м. Звягель, вул. Олександра Чернявського, 13
	

	ОСББ «На Шухевича 14»
	м. Звягель, вул. Романа Шухевича, 14
	


9.7. Після закінчення строку дії Програми, за потреби її виконання може бути продовжено на новий строк, шляхом внесення змін та викладення Програми у новій редакції за рішенням Звягельської міської ради.
Секретар міської ради                                                              Оксана ГВОЗДЕНКО 
Додаток 1 
до Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім Звягель» на 2027-2029 роки

ДОГОВІР №_____
про надання фінансової підтримки (відшкодування частини від вартості виконаних робіт на заходи з енергоефективності) об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку, яке бере участь у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності» 

м. Звягель				   		            «____» ______________ 20___ р.

Управління житлово-комунального господарства та екології міської ради (далі – Головний розпорядник) в особі начальника управління ___________________, що діє на підставі Положення про управління, з однієї сторони, та об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «___________________» (далі – ОСББ), в особі голови правління __________________________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет Договору
	1.1. На виконання Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім Звягель» на 2027-2029 роки, затвердженого рішенням міської ради від _________ №_____ (далі – Програма), Головний розпорядник надає фінансову підтримку (відшкодування частини від вартості виконаних робіт на заходи з енергоефективності) ОСББ у межах, визначених Програмою на прийнятні заходи з енергоефективності на реалізацію проєктів за Програмою державної установи «Фонд енергоефективності» «ЕНЕРГОДІМ».
2. Розмір та умови отримання фінансової підтримки (відшкодування частини від вартості виконаних робіт на заходи з енергоефективності)
2.1. За цим Договором Головний розпорядник надає ОСББ фінансову підтримку (відшкодування частини від вартості виконаних робіт на заходи з енергоефективності) (далі – Фінансова підтримка) у розмірі _______ відсотків від суми фактично понесених витрат на прийнятні заходи з енергоефективності (по етапу / етапам завершених будівельних робіт) на реалізацію проєктів за Програмою «ЕНЕРГОДІМ», верифікованих державною установою «Фонд енергоефективності».
2.2. Фінансова підтримка надається на підставі повідомлення державної установи «Фонд енергоефективності» про підтвердження намірів надати для ОСББ часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності, зазначених у заявці на верифікацію, її схвалення та визначення фактичного розміру гранту.
2.3. Сума Фінансової підтримки за даним договором складає __________грн. Розрахунок суми Фінансової підтримки приведено у Додатку 1, що є невід’ємною частиною даного Договору.
· 2.4. Головний розпорядник здійснює виплату суми Фінансової підтримки на рахунок ОСББ після надання підтверджуючих документів на фактично понесені витрати за виконані роботи та копії виписки з банку про зарахування коштів на рахунки ОСББ від ДУ «Фонд енергоефективності», відповідно до реквізитів, вказаних в розділі 7 даного Договору.
3. Права та обов’язки Сторін
3.1. Головний розпорядник зобов’язується:
3.1.1. Надавати ОСББ консультації та документацію з питань, що стосуються взаємних зобов’язань Сторін згідно з даним Договором.
3.1.2. Здійснювати попередній розрахунок та корегування сум відшкодування з місцевого бюджету частини прийнятих витрат залежно від верифікації державною установою «Фонд енергоефективності» здійснених витрат.
3.1.3. Своєчасно здійснювати перерахування коштів, спрямованих на надання Фінансової підтримки, в порядку і на умовах, передбачених цим договором.
3.1.4. Вести облік звернень ОСББ та банківських документів, за якими здійснено відшкодування та контроль виконання фінансових зобов’язань за Договором.
3.1.5. Приймати від ОСББ заяви та завірені належним чином копії документів (відповідно до умов Порядку), формувати щодо кожного ОСББ пакет документів, необхідних для надання Фінансової підтримки, та зберігати їх.
3.1.6. Повідомляти ОСББ про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами умов цього Договору, за 3 (три) дні до набрання ними чинності.
3.2. Головний розпорядник має право:
3.2.1 Здійснювати контроль за дотриманням ОСББ умов цього Договору.
3.2.2. Достроково розірвати цей Договір, письмово повідомивши про це ОСББ за 10 (десять) календарних днів, у разі виявлення недостовірних даних у документах та (або) невиконання заходів з енергоефективності (по етапу / етапам завершених будівельних робіт) відповідно до умов Програми «ЕНЕРГОДІМ».
3.2.3 Затребувати в ОСББ будь-які документи із затвердженого державною установою «Фонд енергоефективності» переліку.
3.2.4 Затребувати в ОСББ інформацію про енергетичні та технічні характеристики об’єкта модернізації до та після виконання робіт для її аналізу та поширення у вигляді соціальної реклами, у ході проведення нарад, засідань «круглого столу», семінарів, конференцій, через засоби масової інформації та мережу «Інтернет» тощо.
3.3. ОСББ зобов’язується:
3.3.1. Своєчасно надавати Головному розпоряднику пакет документів, визначених умовами Порядку.
3.3.2. Забезпечувати повне виконання заходів з енергоефективності у багатоквартирному будинку відповідно до вимог Програми «ЕНЕРГОДІМ», норм чинного законодавства.
3.3.3. Надавати Головному розпоряднику необхідну інформацію для здійснення розрахунків прийнятних витрат, необхідних на затверджені проєкти.
3.3.4. У разі залучення кредитних коштів використовувати їх на реалізацію відповідного проєкту, а також своєчасно та в повному обсязі сплачувати суми коштів, визначені у кредитному договорі.
3.3.5. Неухильно дотримуватися умов участі у Програмі «ЕНЕРГОДІМ».
3.3.6. У разі потреби за запитом Головного розпорядника забезпечувати проведення оглядових візитів для інших сторін за участі представників Звягельської міської ради або її виконавчого комітету.
3.3.7. Запровадити належні механізми нагляду за використанням коштів, наданих Головним розпорядником.
3.3.8. Належним чином виконати зобов’язання, передбачені цим Договором. Невиконання своїх зобов’язань з боку ОСББ розглядатиметься як підстава для призупинення подальшого фінансування з боку Головного розпорядника, до моменту належного виконання відповідних зобов’язань у повному обсязі.
3.3.9. За запитом Головного розпорядника надавати будь-які документи із затвердженого державною установою «Фонд енергоефективності» переліку.
3.3.10. Надавати за запитом Головного розпорядника інформацію про енергетичні та технічні характеристики об’єкта модернізації до та після реалізації заходів по Програмі «ЕНЕРГОДІМ».
3.3.11. Надавати Головному розпоряднику інформацію про здійснені витрати для фінансування заходів по Програмі «ЕНЕРГОДІМ» із зазначенням обсягів залучених коштів по кожному з джерел: власний внесок, грант державної установи «Фонд енергоефективності», відшкодування з бюджету громади, а також перелік виконаних заходів з енергоефективності тощо.
3.3.12. Повернути Головному розпоряднику суму неправомірно отриманої Фінансової підтримки у разі виявлення фактів, що підтверджують неправомірність її отримання ОСББ.
3.4. ОСББ має право:
3.4.1. Отримувати від Головного розпорядника інформацію з питань, що стосуються отримання Фінансової підтримки для відшкодування частини суми прийнятних витрат.
3.4.2. На будь-якому етапі розірвати цей Договір, попередивши про це Головного розпорядника письмово за 10 (десять) календарних днів.
4. Відповідальність сторін
4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання (несвоєчасне виконання) зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України, а також умов цього Договору.
4.2. ОСББ несе відповідальність відповідно до норм чинного законодавства України за достовірність документів та повноту формування пакетів необхідних документів, що надаються Головному розпоряднику.
4.3. ОСББ несе відповідальність за своєчасну реалізацію в повному обсязі заходів з енергоефективності в рамках Програми «ЕНЕРГОДІМ».
4.4. У разі несвоєчасного отримання або недоотримання Головним розпорядником фінансування з бюджету громади в обсягах, передбачених цим Договором, для виплати Фінансової підтримки на відшкодування частини суми прийнятних витрат на відповідний рахунок ОСББ Головний розпорядник звільняється від відповідальності, що може бути застосована за порушення терміну виплати часткової компенсації або за неповну виплату часткової компенсації.
5. Форс – мажор
5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це відбулось внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) та доведуть, що невиконання зобов’язань було викликано перешкодою поза межами їх контролю після укладання Договору, яку навіть уважна сторона не могла б передбачити. До таких обставин належать, але не обмежується ними: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої у постачанні електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії.
5.2. Факти існування та тривалості форс-мажорних обставин підтверджуються документами компетентних органів, які уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору, відповідно до чинного законодавства.
6. Строк дії договору та інші умови
6.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного виконання ними взятих на себе зобов’язань.
6.2. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору вносяться шляхом укладання додаткових угод лише за згодою Сторін, а також у разі внесення змін до МЕП.
6.3. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін шляхом укладення відповідної додаткової угоди. 
6.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.
6.5. У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору, Сторони будуть намагатися вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.
6.6. Цей Договір складено українською мовою у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.
7. Місце знаходження та реквізити Сторін
	Управління житлово-комунального господарства та екології 
Звягельської міської ради
11700, Житомирська обл.,
м. Звягель, вул. Шевченка, будинок 16, код ЄДРПОУ  ______________
р/р_____________________________
Телефон: ____________________
Електронна адреса: gkg.nv.ua@ukr.net
	
	ОСББ
____________________________
____________________________
код ЄДРПОУ ________________
р/р_________________________
Телефон: _________________
Електронна адреса:

	Начальник управління

М.П.  ______________  _______
	
	Голова правління

М.П.  ______________ ________
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Додаток 1 до Договору
№_____ від «___» _________ 20__ року
РОЗРАХУНОК
фінансової підтримки (відшкодування частини від вартості виконаних робіт на заходи з енергоефективності)
з бюджету Звягельськоїї міської територіальної громади  об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку
«_____________________» (код ЄДРПОУ – ________),
яке бере участь у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ»
державної установи «Фонд енергоефективності»

	Назва Пакету
	Етап / етапи
проведення
робіт
	Сума прийнятних витрат на заходи з енергоефективності за результатами верифікації, вказаних у Повідомленні про схвалення, 
грн.
	Розмір фінансової підтримки 
(10% /20% ),
грн.
	Адреса об’єкта,
в якому впроваджуються заходи
(м. Звягель)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	ВСЬОГО:
	
	
	



	Від Головного розпорядника:

	
	Від ОСББ:

	_____________
(підпис)
	____________________
(ім’я та прізвище)
	
	_____________
(підпис)
	___________________
(ім’я та прізвище)

	(М.П.)
	____________________
(посада)
	
	(М.П.)
	____________________
(посада)



Додаток 2 
до Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім Звягель»  на 2027-2029 роки


	Міському голові
_________________________________________
                                                       (ПІБ)

Голови правління (уповноваженої особи) ОСББ
                     (потрібне підкреслити)
гр. ___________________________________________
                                                        (ПІБ)
Адреса _______________________________________
Тел. _________________________________________
E-mail _______________________________________
Адреса ОСББ __________________________
Адреса будинку, де впроваджено заходи з енергоефективності відповідно до Програми «ЕНЕРГОДІМ» ________________________________



Заява
про надання з бюджету Звягельської міської територіальної громади фінансової підтримки по Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім Звягель» на 2027-2029 роки 
ОСББ «_________________________________» здійснює у будинку за адресою _____________________________________________________ комплекс енергоефективних заходів в рамках участі в Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності». 
Прошу відповідно до міської цільової Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім Звягель» на 2027-2029 роки  (затвердженому рішенням Звягельської міської ради №____ від ___.__________.2026 року), надати фінансову підтримку у зв’язку із впровадженням заходів з енергоефективності:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(опис реалізованих заходів з енергоефективності)
Гарантую, що ОСББ не отримувало і не отримуватиме в майбутньому відшкодування з бюджету Звягельськоїї міської територіальної громади відсотків за кредитами, залученими для реалізації вищезазначених заходів з енергоефективності відповідно до Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім Звягель» на 2027-2029 роки відшкодування з бюджету відсотків за кредитами, залученими об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, які беруть участь у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності».
Додатки:

Голова правління (уповноважена особа) ОСББ
                         (потрібне підкреслити)
___________________________ _________________________ __________________
                       (ПІБ)                               (підпис)                                     (дата)





























Додаток 3 
до Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім Звягель» на 2027-2029 роки

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ
	№
[bookmark: _GoBack]П/п
	Назва
показника
	Одиниця
виміру
	Вихідні дані на початок дії Програми
	Роки виконання Програми

	
	
	
	
	2027 рік
	2028 рік
	2029 рік

	11
	2
	3
	4
	5
	6
7
	7

	Фінансова підтримка (відшкодування частини від вартості виконаних робіт на заходи з енергоефективності) ОСББ у межах, визначених Програмою на прийнятні заходи з енергоефективності на реалізацію проєктів за Програмою державної установи «Фонд енергоефективності» «ЕНЕРГОДІМ»

	І. Показники затрат

	1
	впровадження заходів з підвищення енергоефективності та термомодернізації для ОСББ 
	тис. грн.
	рішення міської ради
	12 000,0
	12 000,0
	12 000,0

	II. Показники продукту

	1
	кількість домогосподарств (ОСББ), задіяних у заходах
Програми
	од.
	довідкова інформація
	2
	2
	2

	III. Показники ефективності

	1
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта
	тис. грн.
	розрахункові дані
	6 000,0
	6000,0
	6000,0

	IV. Показники якості

	
	економія енергоресурсів від впроваджених заходів з підвищення енергоефективності та термомодернізації
	%
	довідкова інформація
	30%
	30%
	30%






Додаток 4 до Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім Звягель»  на 2027-2029 роки
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
	№
З/П
	Завдання
	Зміст заходів
	Термін
виконання
	Учасники
	Джерела
фінансування
	Обсяги фінансування по роках, тис. грн
	Очікуваний
результат

	
	
	
	
	
	
	2027 рік
	2028 рік
	2029 рік
	

	
	
	
	
	
	
	план
	план
	план
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	– зниження фінансового навантаження на мешканців багатоквартирних
будинків;
– підвищення рівня комфорту та якості життя мешканців багатоквартирних
будинків;
– стимулювання механізму комерційного фінансування заходів з підвищення
енергоефективності та термомодернізації багатоквартирних будинків;
– залучення додаткових коштів із державного бюджету на здійснення
ініціатив громади з енергозбереження;
– підвищення культури споживання енергії та заохочення мешканців
громади ставати відповідальними власниками житла.
	фінансова підтримка (відшкодування частини від вартості виконаних робіт на заходи з енергоефективності) ОСББ у межах, визначених Програмою на прийнятні заходи з енергоефектив
ності на реалізацію проєктів за Програмою державної установи «Фонд енергоефективності» «ЕНЕРГОДІМ»
	


2027-2029
	


Управління житлово-комунального господарства та екології міської ради; 

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, учасники програми Фонду енергоефективності 

	
Всього:

В тому числі:
державний бюджет

бюджет Звягельської міської територіальної  громади;

інші джерела 
(в т. ч. ОСББ)
	
60 000,00



43 000,00






12 000,0



5 000,00
	
60 000,00



43 000,00






12 000,0



5 000,00
	
60 000,00



43 000,00






12 000,0



5 000,00
	Кількість заходів:

2027 рік 
(у двох багатоквартирних будинках впроваджено енергоефективні заходи);

2028 рік 
(у двох багатоквартирних будинках впроваджено енергоефективні заходи)

2029 рік 
(у двох багатоквартирних будинках впроваджено енергоефективні заходи)



Додаток 5 
до Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім Звягель»  на 2027-2029 роки

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
	Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми
	Етапи виконання Програми (тис. грн)
	Всього витрат на виконання Програми

(тис. грн)

	
	І
II
III
	

	
	2027 рік
	2028 рік
	2029 рік
	

	1
	2
	3
	4
	7

	Обсяг коштів, всього, зокрема:
	60 000,00
	60 000,00
	60 000,00
	180 000,00

	Державний бюджет
	43 000,00
	43 000,00
	43 000,00
	129 000,00

	Бюджет Звягельської територіальної громади
	12 000,00
	12 000,00
	12 000,00
	36 000,00

	Інші джерела
	5 000,00
	5 000,00
	5 000,00
	15 000,00




















Додаток 6 
до Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім Звягель»  на 2027-2029 роки

Перелік документів
необхідних для відшкодування частини вартості понесених прийнятних витрат
1. Копії останнього звіту з енергетичного аудиту та енергетичного сертифіката будинку від атестованого енергоаудитора.
2. Копія кошторису на виконання будівельних робіт згідно проєктно-кошторисної документації (в електронному варіанті).
3. Експертний висновок уповноваженої експертної організації.
4. Копія грантового договору з Фондом енергоефективності.
5. Копія кредитного договору з банком або з Програмою револьверного фонду (за потреби).
6. Копія договору підряду.
7. Копія договору на технічний нагляд. 
8. Копія договору на авторський нагляд.
9. Копії дозвільних документів на початок будівельних робіт (у разі наявності).
10. Копія довідки про вартість та акт виконаних робіт, підписаний головою правління ОСББ, підрядною організацією та інженером технічного нагляду.
11. Копії рахунків, платіжних документів, чеків, квитанцій та інших документів, що підтверджують здійснення оплати за впровадження заходів з енергоефективності.
12. Копія акта виконаних робіт / наданих послуг з авторського нагляду та копії платіжних доручень, чеків, квитанцій та інших документів, що підтверджують оплату послуг з проведення авторського нагляду.
13. Копія акта виконаних робіт / наданих послуг з технічного нагляду та копії платіжних доручень, чеків, квитанцій та інших документів, що підтверджують оплату послуг з проведення технічного нагляду.
14. Копія сертифіката про завершення робіт (у разі наявності);
15. Копія звіту з енергетичного аудиту та енергетичного сертифіката будинку від атестованого енергоаудитора після завершення проєкту;
16. Копія повідомлення ДУ “Фонду енергоефективності” про схвалення заявки / проєкту, або заявки на верифікацію проєкту в цілому або повідомлення про схвалення заявки на верифікацію окремого кроку;
17. Довідка про очікуване споживання енергоресурсів;
18. Копія звіту про обстеження інженерних систем будівлі, щодо яких здійснено заходи із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності.
19. Копія листа-підтвердження отримання виплати кінцевого траншу гранту в повному обсязі або виплати відповідної частини кінцевого траншу гранту від ДУ «Фонд енергоефективності».
20. Копія виписки з банку про зарахування коштів на рахунки ОСББ (подається після кожного кроку).
21. Гарантійний лист про зобов’язання виконання усіх прийнятних заходів з енергоефективності та термомодернізації багатоквартирного будинку за проєктом згідно обраного пакету та отримання повідомлення про схвалення ДУ «Фонд енергоефективності» заявки на кінцеву верифікацію, або ж зобов’язання повернути кошти до міського бюджету, якщо проєкт не буде завершений по різних причинах.


Секретар міської ради                                                      Оксана ГВОЗДЕНКО

